國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第46次會議

開會時間：103年11月25日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

預定12月8日召開施工前說明會。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

辦理完工驗收中。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本案評選委員會議已簽准，目前尚待決標簽准後，通知廠商辦理履約事宜。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

停工中，目前正辦理變更追加項目程序。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 台電已於11/17完成送電程序，電表部分已完成。
3. 水表申請現正由自來水公司申請路證程序。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：已傳真至公共工程會請其釋疑。
6. 填報系統功能修改案：：已發函請全校使用單位於11/24~12/15至節能填報系統填報。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
9. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案已提供單價分析，待簽核中，德安圖面繪圖部分，已提供單價分析報價單，待簽核中。
10. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
11. 辦理結算。
12. 鹿鳴堂光纖修繕廠商報價34,756元。
13. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

蒲葵道近新南停車場疑似漏水，廠商報價50,820元。

貳：散會