國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第39次會議

開會時間：102年10月08日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：待決標給亞帝歐光電股份有限公司。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商進行30天功能測試到10月30日止。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，預定10月中下提送學校審查。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

技服廠商已於10/4函送完工報告書審核結果至校

已確認完工

目前正簽陳辦理後續驗收事宜。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已回覆主計室會簽意見，續簽中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9月18日學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：教育部已同意展延工期至10月15日，廠商報告書定稿本已提送本校辦理驗收事宜，目前簽核中。10月8日開會討論：本案報告書先提送教育部辦理結案，並請廣知持續與體育室討論及修改評估內容。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已於9月23日下午召開會議，會議記錄待簽核。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。分為系統功能修改及資料匯入部分，目前請廠商持續辦理，如有問題須討論應立即反應。

- 能源中心新建工程燈具：廠商已於9月13日提送燈具資料，樣式圖例尚缺消防燈具部分，已要求廠商儘速補寄資料。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

預計10月17日開會討論。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

臺北自來水事業處為檢測內線是否有漏水情形，預定10月16日於二處水表安裝水表紀錄器，分別為水號:1-08-0087374及水號:1-08-0059289，且該處表示此項施作並不影響供水。本案已簽請 鈞長同意施作。

貳：散會