國立臺灣大學

文 件 名 稱：驗收作業規範

文 件 編 號：A607000-3-009

製 定 單 位：採購組

製 定 日 期：103年6月30日

分 發 單 位：全校

| 修 訂 紀 錄 |
| --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 103.10.20 | A607000-27 | 刪除原6.1、6.2及6.3使用表單「國立臺灣大學驗收紀錄」、「國立臺灣大學科研採購驗收紀錄」及「國立臺灣大學結算驗收證明書」，改為「驗收紀錄」、「科研採購驗收紀錄」及「結算驗收證明書」(依行政院公共工程委員會所訂格式) | 2/2 | 02 |
| 106.03.02 | A607000-37 | 6.4「國立臺灣大學查驗紀錄」後加註「(如表四)、6.5「國立臺灣大學財物採購規格功能檢測表」後加註「(如表五)」 | 2/2 | 03 |
| 106.03.29 | A607000-39 | 4.5.1「與契約規定」，修改為「與契約規定相符」。 4.8.2「逾期未驗收超過30日者，以簽文方式通知請購單位辦理」，修改為「逾期未驗收超過30日者，由採購管理系統自動發信通知提醒請購單位及主驗人」。 | 1/2 | 04 |
| 106.10.24 | A607000-41 | 依使用情形修正表四「國立臺灣大學履約管理/查驗紀錄」。 | 表四 | 05 |
| 112.03.20 | A607000-51 | 3.4.1「 一般採購：執行分配預算之行政單位新台幣（下同）10萬以下、院系所未達30萬之案件。」 配合行政院公共工程委員會於111年12月23日工程企字第1110100798號令，修正訂定公告金額及小額採購金額，修改為 3.4.1「 一般採購：執行分配預算之行政單位新台幣（下同）15萬以下、院系所未達30萬之案件。」 | 1/2 | 06 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A607000-3-009 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 採購組 | 驗收作業規範 | 頁 數 | 1/2 |

- 目的：為確保採購品質，廠商履約結果符合本校需求，爰製訂本作業規範。

- 範圍：本校財物及勞務採購案之驗收作業，均適用本作業規範。

- 定義：

  - 主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置；主驗人員不得為該採購案之採購經辦及請購人。

  - 會驗人員：為接管或使用單位人員。

  - 協驗人員：為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員。

  - 授權單位自辦驗收：由各單位自行辦理驗收作業，並指派單位適當人員主驗。

    - 一般採購：執行分配預算之行政單位新台幣（下同）15萬以下、院系所未達30萬之案件。

    - 科研採購：採購金額未達100萬元之案件。

  - 科研採購之驗收準用政府採購法相關程序。

- 作業內容：

  - 驗收通知：廠商於履約期限內完成履約時應通知請購單位備驗。

  - 請購單位至採購組網頁「預約驗收系統」預約驗收時間。

  - 承辦主驗人確認驗收時間後以email回覆請購單位，並通知主計室派員出席監辦。

  - 驗收文件要求：

    - 財物：請購單位應提具財物採購規格功能檢測表，檢驗人不得為該採購案之經辦。

    - 勞務：得以書面或召開審查會方式辦理。

      - 廠商應依工作規範及契約書要求提具書面文件。

      - 如履約過程由請購或使用單位辦理分段查驗者，應提供歷次查驗紀錄影本供驗收。

  - 驗收結果：

    - 與契約規定相符。

    - 與契約規定不符：製作驗收不合格紀錄，並通知廠商限期改善、拆除、重作或換貨。

      - 廠商改善缺失後再辦理驗收符合契約規定，依4.6辦理。

      - 廠商屆期限仍未完成改善：得依契約規定請廠商再行改善、處以違約金、辦理減價收受、終止或解除契約。

  - 製作驗收紀錄或科研採購驗收紀錄。

  - 公告金額以上採購案應於驗收合格後15日內填具結算驗收證明書。

  - 逾期未辦理驗收：

    - 主驗人不定期至採購系統查核逾期未完成履約案件，並以email或傳真通知請購單位。

    - 逾期未驗收超過30日者，由採購管理系統自動發信通知提醒請購單位及主驗人。

國立臺灣大學

| 文件編號 | A607000-3-009 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 採購組 | 驗收作業規範 | 頁 數 | 2/2 |

- 相關文件：

  - 政府採購法、施行細則及相關子法

  - 國立臺灣大學及附設單位採購內部辦理程序表

  - 國立臺灣大學科學研究發展採購作業要點

- 使用表單:

  - 驗收紀錄（依行政院公共工程委員會所訂格式）

  - 科研採購驗收紀錄（參考行政院公共工程委員會所訂格式）

  - 結算驗收證明書（依行政院公共工程委員會所訂格式）

  - 國立臺灣大學履約管理/查驗紀錄(如表四)

  - 國立臺灣大學財物採購規格功能檢測表(如表五)

表四

國立臺灣大學履約管理/查驗紀錄    □全部/█部分

時間：     年   月    日 上/下 午    時    分             地點：

| 案號及契約號 |  | 廠商名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 |  | 查驗批次 | 01 |
| 採購金額 | █未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額 |
| 履約期限 | ○○○/○○/○○~○○○/○○/○○ |
| 完成履約日期 | ○○○/○○/○○~○○○/○○/○○ (按季/月/次/期履約) | 履約有無逾期 | □逾期 □未逾期 |
| 契約金額 |  | 契約變更或加減價次數 |  |
| [查驗經過及結果]： 與契約、圖說、貨樣規定相符： **本季/月/次/期履約內容(規格/數量/時間說明)符合契約規定，應付金額為新台幣_____________元整，檢附:查驗相關證明文件。(僅供參考，請依個案自行修正) 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： [備註]： **本季/月/次/期違約金(或逾期違約金)為新臺幣 元整，計算方式說明:_________________________________。(僅供參考，請依個案自行修正) |
| 單位 | 職稱 | 查驗人員姓名及簽章 | 單位主管 |
| 記 錄 | (簽章) |  |

1.「記錄」得為查驗人員擔任。

2.表單編號：A607000-3-009D-02

請妥善保存本紀錄，驗收時請檢附影本供驗收之用。

表五

國立臺灣大學財物採購規格功能檢測表     請購單位：

財物名稱：                                                 案號：

| 檢測項次 | 內容簡述 | 檢測結果 | 合格與否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |

請購人簽章：                                     日期：   年    月    日

檢測人員簽章：

備註：

- 檢測項次欄請依原招標規格書項次填列，原招標規格書若未就每一檢測項目標示項次，請影印後加註項次做為本表之附件。

- 檢測結果欄請依檢測項目性質填列，儀器本體請填列型號及序號，其規定功能及零組件，請逐項適當填列有無或實際測試數據；若為指定軟體程式，請填列有無；合格與否請依規格書規定或功能測試結果填列。

表單編號：A607000-3-009E-01