國立臺灣大學營繕工程材料及施工圖送審時程追蹤表

工程名稱
送審材料／施工圖名稱
設計監造單位
承包商					送審編號	N o：
送審及審查單位 / 送審、審查日期時程	承包商	國立臺灣大學	設計監造單位		國立臺灣大學
	送件日期	送審資料轉送日期	收件日期	完成審查日期	收件日期	退件日期	簽准日期
第一次送審
第二次送審
第三次送審

註：
1. 本表旨在管制承包商材料送審時程，以避免因相關權責單位積壓，延誤審查時間，而延誤工期，衍生工程糾紛。
2. 送審流程：
承包商檢具送審材料資料送到本校營繕組，本校營繕組蓋收件章，由承包商再轉送交設計監造單位簽收；設計監造單位需於收件十日內完成審查意見送校，同意使用時本校繼續審查簽辦，不同意使用時承包商需修正繼續送審。歷次送審資料、審查時程及意見，均應留置於原案，以責任研判。