一般採購(採購金額新臺幣30萬元以上)內購案辦理注意事項
(原卷應依檔案法規定保留10年)
一.請購招決標後
(一)全宗文件含契約正本1份(歸還廠商留存)、副本2本(1份自留，1份報帳使用)檢還請購單位。
(二)請掌握於計畫期限前完成履約、驗收及報帳核銷。
(三)履約期間若有變更(如履約期限)…等事項，務必先行處理契約變更、增補契約等，且須會採購組，經總務長決行後，辦理後續事宜。
二. 借款/預支經費：
   █借款應備文件
      1.依個案需求辦理借款/預支經費，詳採購組網頁→常見問題→【借款】。
      2.填寫借款申請單(會本組)：
  不同經費請分別填具，如經費來源1項以上，需作經費分攤。請先至台大E化帳務系統申請→借款申請單。
三. 分期付款案件注意事項：
     1.依契約規定於各期履約條件完成後，經審查或查驗合格後，再行辦理報帳。
     2.報帳前應將全宗採購文件掃描或影印留存，以利最後一期驗收備查。
     3.分批(期)付款表：請至主計室網頁→表單下載→共同性-部門→分批(期)付款表自行下載。
四.申辦進口免稅令(台幣辦免稅:含營業稅不含關稅)
(一)至採購組網頁→線上服務入口→教育研究用品進口免稅申辦平台申請：事先備齊採購紀
   錄、報價單或Proforma Invoice(掃描檔)及免稅申請書及免稅明細表(Word檔)供上傳使用。
(二)平台操作說明詳採購組網頁→下載專區→文件下載→免稅令申請→教育研究用品進口免稅申辦電子表單操作暨報關注意事項
(三)免稅令有效期為半年，逾期須重新申辦。海關審核時間約為14天，故請購人於貨到通關前，掌握時效申辦完竣。
(四)採購標的若為管制品，應密切追蹤得標廠商申請許可之進度：
物品進口前請先透過國際貿易局「貨品輸出入規定查詢」網站查詢是否須要向主管機關申請輸入許可證，以利後續辦理報關，避免進口物品退運、銷毀、罰鍰。
分類	無人機	輻射	通訊設備 / 如：射頻、wifi等	醫療用品	化學藥品	動物	大陸進口	管制品
主管機關	國家通訊傳播委員會	原子能 / 委員會	國家通訊 / 傳播委員會	衛生福利部	衛生福利部	農委會	經濟部 / 國際貿易局	經濟部 / 國際貿易局

五.報關提貨流程
  (一)貨到通知：
1.請購單位準備「個案委任書」、「進出口專用蓋印申請書」等相關文件送採購組會辧並領取免稅領→文書組蓋印→用印（進出口文件申請用印者，均需加蓋系所中心章）
2.用印後之個案委任書正本、進口免稅令影本等文件交付報關行辦理貨物結關→提貨並送至指定地點。
3.設立專卷保存：報關後應即向報關行(或廠商)索取進口報單等文件設立專卷保存，俾便日後出口維修復運進口再申請免稅之用(復運出口維修請務必上採購組網頁詳閱注意事項及流程)。
(二)未及辦理或漏辦免稅：須以押款方式提貨時，相關作業詳採購組-申辦免稅令專區之押款提貨流程。

六.交貨(履約)驗收：
(一)交貨: 請保留廠商履約完成證明文件(如送貨單或Email等)，收貨人於文件上填寫簽收日期，以確認完成履約日期，並於驗收時檢附。
 (二)開箱時：應會同得標廠商一起開箱點驗，如廠商未到場，建請錄影存證。
 (三)驗收：
1.功能檢測：請於貨到日內盡速完成功能檢測並由請購老師簽認後，須在履約完成日後30日內完成驗收，未能於期限內完成者，請將理由通知採購組主驗人員。
2.驗收通知：通知廠商出席，攜帶公司大小章、保證金收據正本(無則免)、發票、保固書(無則免)等到場，採購金額超過150萬元以上亦需通知主計人員監驗。
3.驗收日期：請至採購組網頁登錄預約驗收系統確認所屬單位之主驗人員及預約時間。路徑：採購組網頁→預約驗收系統→點選主驗人→預約明細→預約→案號輸入(自動帶資料)。
4. 驗收時請購單位需備妥: ■送貨單、及契約規定之文件。
   驗收合格案件:採購金額大於(含)新臺幣150萬元者，於驗收合格滿15日後由請購單位向
   本組領取「結算證明書」報帳。
5.案內訂有憑「查驗記錄」付款項者，由請購單位至採購組常用表單下載查驗記錄，逕由請購單位全權辦理，請務必檢附查驗紀錄及相關規定之文件報帳，並影印或掃描留存，以利後續驗收供備查。

七.財產入帳貼牌：除勞務之採購，報帳前，應依保管組規定辦理。 (TEL：33665073-5079)

八.報帳核銷及退還保證金
(一) 採購案全宗文件應先掃描存檔備份《採購文件及含1.保固書(無則免)2.進口報單影本3.進口免稅令影本4.國外發票5.契約書(無則免)》，以利備查。
(二) 報帳文件
1.【報帳文件-貨款】：
(1)原始請購文件(甲式請購單、報價單、規格文件、經費核定清單、契約書副本-無則免)
(2)驗收紀錄、查驗紀錄(無則免)
(3)採購紀錄、廠商聲明書、變更簽文(無則免)…..等
(4)保固保證金繳款證明影本(無則免)
(5)分期付款表或其他(無則免)
(6)財產增加單五聯(勞務案及耗材免附-送主計室前應先至保管組核章)
(7)支出憑證黏存單
●發票或憑證浮貼於支出憑證黏存單上。
●若有逾期，逾期罰款繳納收據正本併入報帳文件內，影本併入申退保證金內。
2.【報帳文件-退履約、差額、預付款保證金】：
(1)驗收紀錄影本
(2)保固保證金繳款證明影本(無則免)
(3)履約保證金退還申請書
 (4)支出憑證黏存單
    ● 向廠商收回保證金收據正本，並將浮貼於支出憑證黏存單。
    ● 報帳時，選擇報帳管理→退費報帳→發票號碼欄位輸入保證金收據編號。
3.【報帳文件-退保固保證金(保固屆期)】：
(1)驗收紀錄影本
(2)決標紀錄或其他有彰顯保固期限之證明
(3)保固保證金退還申請書
(4)支出憑證黏存單
   ●向廠商收回保證金收據正本，並將浮貼於支出憑證黏存單。
   ●報帳時，選擇報帳管理→退費報帳→發票號碼欄位輸入保證金收據編號。

        112.06.06 修訂